Projeto de Software

gerenciamento de atividades em métodos ágeis

22 de agosto de 2025

Tutor(a):

RICARDO HIROSHI JULIO SUZUKI

Pós Graduado

ALUNO: ADEVILSON DE LIMA

[Endereço da empresa]

Sumário

1.Introdução	2

2. Apresentação do Quadro de Atividades (Trello)	3

3. Detalhamento do Quadro e Suas Atividades	4

• Listas (Colunas) e seus Propósitos:	4

◦ Backlog do Produto:	4

◦ A Fazer (To Do):	4

◦ Em Andamento (Work In Progress):	4

◦ Em Revisão (In Review):	4

◦ Bloqueios (Blocked):	4

◦ Concluído (Done):	4

• Exemplos de Cartões:	5

4. Demonstração da Movimentação e Aprovação de Atividades	7

• Movimentação de Atividades:	7

• Aprovação/Reprovação de uma Atividade:	7

5. Colaboração do Time de Desenvolvimento e Intermediação do Gerente de Projeto (Scrum Master)	8

6. Reflexão sobre o Aprendizado da Prática	9

8. Referências Bibliográficas	10

# 1.Introdução

O projeto em questão envolve o desenvolvimento de um aplicativo de gestão de equipamentos da produção de café. O sistema tem como objetivo principal gerenciar o cadastro desses equipamentos para otimizar o controle da produção de grãos de café de qualidade. Neste cenário, o meu papel é de Product Owner, sendo fundamental garantir que as histórias de usuário sejam elaboradas de forma a entregar valor real ao usuário final, além de manter o backlog do produto priorizado e sob controle. O aplicativo permitirá aos usuários criar, editar, organizar e acompanhar a vida útil dos equipamentos de produção de grãos de café.

# 2. Apresentação do Quadro de Atividades (Trello)

Link: click aqui

Ou cole no seu navegador :

https://trello.com/invite/b/68a86f8316ecd174133bd8cf/ATTIdf573927d396fa15f7b065d4d1f151da64C569FF/criacao-de-quadro-de-atividades-de-projeto-para-o-gerenciamento-de-atividades-em-metodos-ageis

◦ O link direto para o quadro Trello permitirá o acesso e a verificação do trabalho em sua forma dinâmica e colaborativa básica.

# 3. Detalhamento do Quadro e Suas Atividades

• Listas (Colunas) e seus Propósitos: O quadro foi organizado com as seguintes listas, essenciais para o fluxo de trabalho ágil e o acompanhamento do Scrum Team e demais stakeholders:

◦ Backlog do Produto: Contém as funcionalidades (histórias de usuário) priorizadas, mas que ainda não foram designadas para uma Sprint. É o repositório principal de todas as ideias e necessidades do produto.

◦ A Fazer (To Do): Lista de tarefas prontas para serem iniciadas, que fazem parte da Sprint atual, aguardando serem movidas para "Em Andamento".

◦ Em Andamento (Work In Progress): Tarefas que estão sendo trabalhadas ativamente pelo time de desenvolvimento no momento.

◦ Em Revisão (In Review): Tarefas que já foram desenvolvidas e estão aguardando validação ou revisão (por exemplo, do Product Owner ou de um testador)

◦ Bloqueios (Blocked): Tarefas que estão impedidas de avançar por algum motivo, como dependências não resolvidas, falta de informações ou recursos

◦ Concluído (Done): Tarefas que foram completamente finalizadas, validadas e que atendem à Definição de Pronto (DoD).

## • Exemplos de Cartões:

◦ Cartão 1: "Cadastro de Novo Equipamento"

▪ História de Usuário: "Como um usuário do sistema, eu quero criar um novo equipamento, para que eu possa acompanhar o uso e manutenção desse equipamento".

▪ Proposta de Valor: Permite ao usuário registrar todos os equipamentos da produção de café no sistema, iniciando o ciclo de controle de vida e manutenção, garantindo a organização do inventário e a qualidade do grão.

▪ Critérios de Aceite: O cadastro do equipamento deve estar guardado corretamente no banco de dados, e o novo equipamento deve aparecer na lista de equipamentos ativos com todos os seus dados (nome, tipo, data de aquisição, status, etc.).

▪ Definição de Pronto (DoD): O código de cadastro foi inspecionado, testado unitariamente e integrado com sucesso na versão de desenvolvimento, e a funcionalidade está acessível e operacional na interface do usuário.

▪ Responsável: [Nome do Membro do Time de Desenvolvimento]

▪ Dependências: Nenhuma para esta funcionalidade inicial.

◦ Cartão 2: "Edição de Dados do Equipamento"

▪ História de Usuário: "Como um usuário do sistema, eu quero editar os dados de um equipamento existente, para que eu possa manter as informações atualizadas sobre sua condição e uso."

▪ Proposta de Valor: Garante que as informações dos equipamentos sejam sempre precisas e reflitam o estado atual, essencial para decisões de manutenção e descarte, evitando dados desatualizados que podem impactar a produção.

▪ Critérios de Aceite: O usuário deve conseguir localizar um equipamento, modificar seus campos (exceto o ID), salvar as alterações, e as modificações devem ser persistidas no banco de dados e refletidas na visualização do equipamento.

▪ Definição de Pronto (DoD): A função de edição foi implementada, testada com diferentes cenários de dados, aprovada pelo Product Owner e integrada ao módulo de gestão de equipamentos.

▪ Responsável: [Nome do Membro do Time de Desenvolvimento]

▪ Dependências: O cartão "Visualização da Lista de Equipamentos" deve estar concluído.

◦ Cartão 3: "Visualização da Lista de Equipamentos"

▪ História de Usuário: "Como um usuário do sistema, eu quero visualizar uma lista de todos os equipamentos cadastrados, para que eu possa ter uma visão geral e rápida do meu inventário."

▪ Proposta de Valor: Fornece uma interface centralizada e de fácil acesso para que o usuário possa consultar todos os seus equipamentos, facilitando a identificação e o acompanhamento sem precisar de relatórios complexos.

▪ Critérios de Aceite: A lista deve exibir os equipamentos cadastrados de forma organizada, permitindo filtros e ordenação por campos relevantes (nome, tipo, status), e os dados exibidos devem corresponder aos dados do banco.

▪ Definição de Pronto (DoD): A tela de listagem de equipamentos foi desenvolvida, o carregamento dos dados é eficiente, e a interface foi testada em diferentes resoluções e aprovada.

▪ Responsável: [Nome do Membro do Time de Desenvolvimento]

▪ Dependências: O cartão "Cadastro de Novo Equipamento" deve estar concluído para que haja dados para exibir.

# 4. Demonstração da Movimentação e Aprovação de Atividades

• Movimentação de Atividades: A movimentação de atividades é um aspecto crucial do quadro visual. Um cartão começa geralmente na lista "A Fazer (To Do)". Quando um desenvolvedor inicia o trabalho em uma funcionalidade, ele move o cartão para a lista "Em Andamento (Work In Progress)". Após a conclusão do desenvolvimento e testes iniciais, o cartão é movido para "Em Revisão (In Review)", onde aguardará a validação do Product Owner ou da equipe de QA. Finalmente, após a aprovação, o cartão é movido para "Concluído (Done)". Se houver algum impedimento, o cartão pode ser movido para "Bloqueios (Blocked)".

◦ Exemplo de Fluxo: O cartão "Cadastro de Novo Equipamento" é movido de "A Fazer" para "Em Andamento" quando um desenvolvedor começa a codificar essa funcionalidade.

• Aprovação/Reprovação de uma Atividade: A aprovação ou reprovação de uma atividade ocorre principalmente quando o cartão está na fase "Em Revisão (In Review)". O Critério de Aceite é fundamental para essa decisão. Tomando o exemplo do cartão "Inclusão do Equipamento", a aprovação ocorreria após a verificação de que "o cadastro do equipamento deve estar guardado corretamente e aparecerá na lista de equipamentos ativos, com todos os seus dados". Se todos esses critérios forem atendidos e a Definição de Pronto (DoD) também for satisfeita (código inspecionado, testado e integrado com sucesso), o Product Owner ou um testador aprova a tarefa, movendo o cartão para "Concluído". Caso contrário, se um critério não for atendido (por exemplo, o equipamento não aparece na lista ou os dados estão incorretos), a atividade é reprovada, e o cartão pode ser movido de volta para "Em Andamento" (com comentários para correção) ou para "Bloqueios" se o problema for complexo e exigir mais análise.

# 5. Colaboração do Time de Desenvolvimento e Intermediação do Gerente de Projeto (Scrum Master)

• Colaboração do Time de Desenvolvimento: O Time Scrum é auto-organizado e autogerenciável, o que significa que seus membros são responsáveis por decidir a melhor forma de completar o trabalho. No quadro Trello, a colaboração se manifesta através de:

◦ Atualização de Status: Os membros do time movem os cartões entre as listas para indicar o progresso.

◦ Comentários: Adição de comentários nos cartões para discutir detalhes, tirar dúvidas, reportar problemas ou fornecer feedback.

◦ Anexos: Anexar arquivos relevantes, como designs, documentação técnica, resultados de testes ou trechos de código.

◦ Designação de Responsáveis: Atribuição de membros do time aos cartões para indicar quem está trabalhando em cada tarefa.

◦ A conversa face a face no quadro branco é um método de comunicação eficaz e eficiente que contribui significativamente para o progresso do projeto e para a excelência técnica e design do produto, otimizando a agilidade.

• Intermediação do Gerente de Projeto (Scrum Master): O Scrum Master, que atua como o gerente de projeto nesta metodologia, tem um papel de líder servidor. Ele facilita o processo e remove impedimentos que possam surgir, garantindo que o time possa trabalhar sem interrupções. Suas responsabilidades incluem:

◦ Monitoramento da Lista de "Bloqueios": O Scrum Master monitora ativamente a lista "Bloqueios" para identificar as tarefas que estão paralisadas e entender suas causas.

◦ Assessoria ao Time Scrum: Ele assessora o Time Scrum na busca por soluções para os impedimentos ou atrasos. Isso pode envolver facilitar a comunicação com stakeholders, obter recursos necessários, resolver conflitos ou ajudar a equipe a encontrar alternativas técnicas.

◦ Garantir o Engajamento e Feedback: O Scrum Master garante a realização dos eventos Scrum (como a Reunião Diária, Planejamento da Sprint, etc.) e promove um ambiente de engajamento e feedback contínuo.

◦ Parceria com o Product Owner: Trabalha em parceria direta com o Product Owner em estratégias, prioridades e na resolução de impedimentos.

# 6. Reflexão sobre o Aprendizado da Prática

• Qual aprendizado obteve ao concluir essa prática? Ao concluir esta prática de gerenciamento de atividades utilizando um quadro colaborativo Scrum, obtive um aprendizado significativo sobre a efetividade e a agilidade que ferramentas visuais e colaborativas, como o Trello, proporcionam na gestão de projetos de software. Minha experiência reforçou a percepção de que a organização clara das tarefas em listas distintas, como "Backlog", "A Fazer", "Em Andamento", "Em Revisão", "Concluído" e "Bloqueios", facilita o acompanhamento do fluxo de trabalho e a identificação de gargalos ou impedimentos.

• A criação de cartões detalhados, com histórias de usuário, propostas de valor, critérios de aceite e Definição de Pronto (DoD), demonstrou ser uma maneira eficaz de garantir que todos os envolvidos no projeto tenham uma compreensão compartilhada do que precisa ser feito e do que significa "pronto". A capacidade de designar responsáveis e identificar dependências também ressalta a importância da transparência e da colaboração para o sucesso do projeto.

• Na minha percepção, essa prática será extremamente útil na minha futura profissão, seja como Product Owner, Scrum Master ou membro de um time de desenvolvimento. A habilidade de montar, gerenciar e colaborar em um quadro Scrum não só otimiza a produtividade e a comunicação dentro da equipe, mas também permite uma resposta mais rápida às mudanças e uma entrega contínua de software funcional que agrega valor ao cliente. O uso dessas ferramentas colaborativas e visuais é, de fato, fundamental na gestão ágil de projetos de desenvolvimento de sistemas, contribuindo para uma maior efetividade no controle e execução das tarefas

# 8. Referências Bibliográficas

• prsquisa google https://www.google.com/?hl=pt_BR

https://www.google.com/search?q=tradutor&oq=tradu&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDAgAECMYJxiABBiKBTIMCAAQIxgnGIAEGIoFMgYIARBFGDkyBggCECMYJzISCAMQABhDGIMBGLEDGIAEGIoFMgYIBBBFGD0yBggFEEUYPTIGCAYQBRhAMgYIBxBFGEHSAQgxNzI5ajBqNKgCBrACAfEFfiS7fHy74cg&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• Para as informações utilizadas neste documento, as fontes foram os excertos fornecidos das aulas "Aula 1-Métodos ágeis em Projeto de Software.pdf entre outras.